**项目：云南省企业就业失业数据采集系统**

**项目概述**

1.1 项目目的

1.2 项目背景

1.3 项目限制和依赖

**项目范围**

2.1 产品范围

2.2 用户范围

2.3 功能需求

2.4 非功能需求

**项目资源**

3.1 人力资源

3.2 物质资源

3.3 财务资源

3.4 信息资源

3.5 时间资源

**风险管理计划**

4.1 风险识别及评估

4.2 风险应对策略

**沟通和协作机制**

5.1 沟通计划

5.2 协作工具

5.3 冲突解决机制

**计划进度明细**

**项目概述**

* 1. 项目目的

云南省企业就业失业数据采集系统是一个用于收集、管理和分析云南省企业就业失业数据的系统。该系统旨在提供高效、安全和可靠的数据采集与管理功能，以支持政府部门对就业失业情况的监测与分析。本项目计划书旨在定义项目的目标、范围、时间表、资源需求以及风险管理计划等关键要素。

* 1. 项目背景

云南省企业就业失业数据采集系统是一个新型的、自含型的软件产品，旨在为云南省相关政府部门和企业提供一个高效、便捷的平台，用于采集、上报、汇总和分析全省企业的就业失业数据。该系统可以替代原有的手工数据采集和上报方式，显著提高数据采集和处理的效率，为政府部门制定就业政策提供及时、准确的数据支撑。

该系统需要与国家失业监测系统进行数据交换，是国家层面失业监测工作的重要组成部分。系统的建设和应用，将进一步完善云南省乃至全国的失业监测体系，对于加强就业形势监测、制定和完善就业政策具有重要意义。

* 1. 项目限制和依赖

·技术和工具限制：

开发语言：必须使用Java语言进行开发，选择的版本为JDK 8。

数据库选择：采用华为OpenGauss数据库，以支持高并发访问和保证数据安全性。

前端技术：使用React框架，提高前端开发效率并确保良好的用户体验。

·开发规范和标准：

必须遵守MVC设计模式，以保持代码的可维护性和扩展性。

代码编写需遵循Java编码规范，确保代码的清晰和一致性。

设计文档和代码注释需使用统一的格式标准，以便后期维护和技术传承。

对外接口设计需遵循RESTful API标准，确保接口的易用性和兼容性。

·法规和政策限制：

必须遵守国家网络安全法和信息保护法，确保数据的安全和隐私。

软件开发和运维过程中需符合国家相关的行业标准和规范。

·硬件限制：

系统需在多种操作系统上稳定运行，包括Windows系列和Linux，因此需要关注跨平台兼容性。

软件应考虑在不同性能的计算机上的运行效率，优化内存和存储使用，尤其考虑到一些用户可能使用旧版操作系统。

·数据转换和接口标准：

数据交换格式应统一使用JSON或XML，以保证数据传输的标准化和互操作性。

对外数据接口应支持常用的数据导入导出格式，如CSV和Excel，以便与其他系统或工具的数据交换。

·安全和隐私要求：

系统必须实现严格的用户身份验证和权限控制，确保数据安全。

需采用SSL/TLS等加密技术保护数据传输过程中的安全性。

**项目范围**

2.1 产品范围

此软件的范围是为企业信息及其就业失业数据管理提供一个全面的解决方案，为企业和政府之间提供信息对接和数据管理服务，使企业能够便捷地管理自己的信息，同时使政府机构能够准确收集和监督企业信息，旨在实现企业和政府信息的高效交流和政策制定的科学依据。

2.2 用户范围

云南省企业就业失业数据采集系统的目标用户主要分为两类：

·企业用户

主要职责是按月上报本企业的就业失业数据，修改和补充企业基础信息。

通常由企业人力资源部门或相关业务人员担任。

对系统的功能需求主要集中在数据填报、历史数据查询等方面，侧重操作的便捷性。

·省级管理用户

包括云南省人社厅、统计局等政府部门的相关工作人员。

主要职责是审核企业上报数据，汇总分析全省数据并上报国家部委，管理企业和用户账号，监控系统运行等。

对系统的功能需求主要集中在数据审核、汇总、分析、系统管理等方面，侧重数据处理的全面性和数据分析的专业性。

相比之下，省级管理用户是系统的核心用户，对产品功能和性能的要求更高，在用户调研和需求分析阶段需要重点关注和深入了解。企业用户虽然人数众多，但其使用需求相对单一，且受省级管理部门的业务指导，操作上应当更加简明友好。

2.3 功能需求

**·企业级功能需求**

2.3.1 **备案信息**

系统必须允许用户录入和修改企业详细信息，包括但不限于所属地区、组织机构代码、企业名称、企业性质、所属行业、主要经营业务、联系人、联系地址、邮政编码、联系电话和传真。

系统必须提供一个统一规范的模板，用于填写和修改企业信息。

系统必须确保所有必填数据项，如所属地区、组织机构代码等，都已正确填写，并符合指定的格式要求。

系统必须在用户保存信息后，自动上报至省备案系统。

数据项规范：

所属地区：显示企业所属地市、市县、区域，不可修改。

组织机构代码：只可输入字母、数字，不超过9位。

企业名称：支持中文、英文输入。

企业性质：通过两级下拉选择。

所属行业：通过两级下拉选择。

主要经营业务：用户根据实际情况填写。

联系人：支持中文、英文输入。

联系地址：通过两级下拉选择。

邮政编码：只可填写6位数字。

联系电话：格式必须符合（区号）+电话号码或者为手机号码。

传真：格式必须符合（区号）+电话。

EMAIL：格式必须符合xxx@xxx.xxx，为非必填项。

2.3.2 **数据填报**

系统必须允许企业用户在规定时间范围内，根据预设模板填报当期采集数据。

系统必须在用户完成填写并保存后，提供确认无误的选项，之后允许上报数据。

数据项规范：

建档期就业人数：填写初次建档时监测点就业人数。

调查期就业人数：填写本次调查期当时的监测点就业人数。

其他原因：详细描述就业人数减少的其他原因。

就业人数减少类型：如果调查期数据小于建档期数据，则此项必填。

主要原因：描述就业人数减少的主要原因，为非必填项。

主要原因说明：提供主要原因的详细说明，为非必填项。

次要原因：描述就业人数减少的次要原因，为非必填项。

次要原因说明：提供次要原因的详细说明，为非必填项。

第三原因：描述就业人数减少的第三原因，为非必填项。

第三原因说明：提供第三原因的详细说明，为非必填项。

2.3.3 **数据查询**

系统必须允许用户查询自己企业的数据状态，基于用户指定的条件。

系统必须确保查询结果只可浏览，不可以导出。

**·省级功能需求**

2.3.4 **企业备案**

系统必须允许省级用户查看所有已备案企业的详细信息，但不允许修改。

系统必须提供列表功能，显示所有已备案的企业。

系统必须提供查询功能，允许根据调查期和地区的条件进行检索。

系统必须提供查看功能，允许省级用户查看企业的详细信息。

系统必须允许导出当前列表为EXCEL文件，并保存在本地磁盘。

2.3.5 **报表管理**

系统必须允许省级用户查看企业上报的数据和报表。

系统必须提供退回修改功能，允许省级用户将企业上报的数据和报表退回修改，并添加备注标识退回理由。

系统必须提供审核通过功能，允许省级用户将企业上报的数据和报表审核通过。

系统必须提供上报功能，允许省级用户将企业上报的数据上报到部级单位。

2.3.6 **数据汇总**

系统必须提供统计功能，根据不同的调查期显示出企业的汇总数据。

2.3.7 **数据修改**

系统必须允许省级用户对有明显错误的企业数据进行修改，修改后的数据另外存储，并不修改报送的原始数据。

系统必须保留原始数据和修改日志。

2.3.8 **取样分析**

系统必须显示全省各市企业的数量和占比，以及相应的饼图。

系统必须提供查询功能，允许根据地区的查询条件进行检索。

2.3.9 **图表分析**

2.3.10 **对比分析**

使用折线图和表格形式对比两个调查期的企业岗位变动情况。

分析指标：企业总数、建档期总岗位数、调查期总岗位数、岗位变化总数、岗位减少总数和岗位变化数量占比。

输入：任意2个调查期、样本条件、分析方式（地区、企业性质、行业）。

输出：报表和状图展示分析结果。

2.3.11 趋势分析

使用折线图和表格形式展示多个连续调查期内的企业岗位变动情况。

分析指标：岗位变化数量占比。

2.3.12 数据查询与导出

对全省已创建账号进行条件查询。

查询：按如下条件查询，单位名称、登录账号、用户类型、所属地市、所属市县、所处区域、数据状态、单位性质、所属行业、起始日期、结束日期、统计月份、统计季度。

清除：清除查询条件。

导出：导出查询后的数据。

2.3.13 **发布通知**

只允许省级用户使用。

列表：列出当前用户发布的所有通知信息。列表项包括：标题、发布时间。

新增：新增一条通知信息。数据项包括：通知标题、通知内容、发布时间、发布单位。

修改：选择一条通知，进行修改。数据项同新增。

删除：删除一条通知信息。

2.3.14 **浏览通知**

只允许企业、省用户使用。

列表：列出当前用户和所有上级用户发布的所有通知信息。列表项包括：标题、发布时间。

查看：查看通知信息。包括：通知标题，发布时间，通知内容。

2.3.15 **系统管理**

上报时限

只允许省级用户使用。

新增：新增一个调查期。

修改：修改已有的调查期的时间。

用户管理

只允许省级用户使用。

列表：列出所有用户信息。

新增：新增一条用户信息。同时为该用户分配角色。

删除：删除用户信息。如有该用户上报的数据，则不能删除。

修改：修改信息，界面同新增类似。

角色管理

只允许省级用户使用。

根据需要建立多种角色，不同角色对应不同功能。

系统预定义一些角色。

角色定义：定义新角色，分配功能权限。

角色修改：修改角色的功能权限。

角色删除：删除角色，如该角色已分配给用户，提示后删除角色和该角色与用户的关联关系。删除后需要为用户重新分配角色。

系统监控

只允许省级用户使用。

查看当前系统工作情况。包括CPU、内存、硬盘等信息和应用系统的一些信息。

2.4 非功能需求

2.4.1 **性能需求**

用户数：系统需要能够支持同时最多1000名用户使用，同时保证用户使用时的操作流畅性。

操作响应时间：系统的任何操作，包括数据采集、数据查询等，都需要在1秒内完成，以保证用户的操作体验。

实时性能：系统需要能够满足毫秒级别的实时数据采集需求，以保证数据的准确性和及时性。

容量需求：系统需要具备至少1TB的存储容量，同时支持每个表最多存储1亿条数据，以满足未来的数据增长需求。

2.4.2 **安全设施需求**

防止损失、破坏或危害：产品应具备防止用户数据丢失、系统崩溃等情况的安全保护措施，以最大程度减少可能发生的损失、破坏或危害。

预防危险动作：系统应具备识别并阻止恶意攻击、病毒、木马等危险动作的能力，以保证系统的安全性。

遵从安全标准：系统应符合相关的安全标准，如ISO 27001信息安全管理标准，以确保系统的安全性。

安全策略：系统应制定严格的安全策略，如数据备份策略、密码策略等，以保障用户数据的安全性。

2.4.3 **安全性需求**

数据保护：系统需要具备数据加密功能，以保护用户数据的安全性。同时，系统需要具备数据备份和恢复功能，防止因意外情况导致数据丢失。

用户身份确认和授权：系统需要实现严格的身份认证和授权机制，确保只有授权用户才能登录系统并进行相关操作。

安全性和保密性策略：系统需要制定安全性和保密性策略，如访问控制策略、密码策略等，以保障系统的安全性和保密性。

用户权限管理：系统需要具备用户权限管理功能，以控制不同用户对系统的访问权限，防止未授权的操作。

2.4.4 **软件质量标准属性**

互操作性：软件可以实现与国家失业监测系统的数据交换。

安全性：系统会对用户密码加密和保护。系统会严格划分企业用户和省用户的使用权限。

成熟性：省用户修改企业数据后会保留原始数据和修改日志。省用户删除角色时会提示是否删除与用户的关系。省用户删除企业用户时会检测其是否已经上报数据。

易用性：企业用户涉及的功能较少，且每个功能都具有完善的提示信息，方便企业用户快速上手使用。

效率：系统要有较大的吞吐率和较快的处理速率，保证一省所有企业同时填写时不会发生崩溃。

2.4.5 **业务规则**

用户权限：只有具备管理员权限的用户才能进行重要操作，如数据备份、系统设置等。

数据访问权限：不同用户只能访问其具备权限的数据，如部门经理只能访问本部门的数据。

业务流程规则：系统需要按照公司制定的业务流程规则进行操作，如请假申请流程、报销流程等。

数据准确性：系统需要保证数据的准确性，如不允许用户输入错误的数据格式。

2.4.6 **用户文档**

用户手册：包括系统的操作指南、功能介绍、常见问题解答等内容，以帮助用户快速上手。

在线帮助：在系统中设立帮助中心，为用户提供在线帮助，如操作指引、视频教程等。

教程：针对系统的不同功能，提供相应的教程，帮助用户更深入地了解系统的使用方法。

**项目资源**

3.1 人力资源

在项目中，人力资源成本是投入最主要的部分。以下是对不同角色的人力资源成本进行估算的示例：

项目经理：预计项目经理需投入200个工时，人工费用为200元/小时。

开发人员：预计开发人员总计需投入1000个工时，人工费用为100元/小时。

测试人员：预计测试人员总计需投入500个工时，人工费用为100元/小时。

项目支持人员：预计项目支持人员总计需要投入300个工时，人工费用为100元/小时。

根据以上估算，可以计算出人力资源成本的总额。

人员配置：傅怀毅，邓麒言，黄思睿，张子翔，施均元，黄锐光，马翊程，翁振兴，郭明德，徐浩，毛书凝，德米。

3.2 物质资源

项目中的物质资源成本包括软件工具、硬件设备和办公用品等。以下是物质资源成本的一些估算示例：

开发工具软件：预计需要购买或许可的开发工具和软件，估计费用5000元。

测试工具软件：预计需要购买或许可的测试工具和软件，估计费用2000元。

服务器和硬件设备：预计需要购买或租赁服务器和硬件设备，估计费用为1000元。

办公设备耗材：预计需要购买或租赁办公设备和耗材，估计费用为500元。

将以上物质资源成本的估算汇总，可以得出物质资源成本的总额。

3.3 财务资源

财务资源成本包括办公场地租金、电力和网络费用以及项目管理费用等。以下是对财务资源成本进行估算的示例：

办公场地租金：预计每月租金为20000元，租赁期限为3个月。

电力和网络费用：预计每月费用为2000元，项目执行期限为3个月。

项目管理费用：预计包括行政费用、培训费用等，估计为2000元。

将以上财务资源成本的估算汇总，可以得出财务资源成本的总额。

3.4 信息资源

项目文档：包括项目计划、需求文档、设计文档、测试文档等。

数据库：项目需处理和管理大量数据，需要建立数据库系统，并考虑数据库软件的许可费用和维护成本计6000元。

报告和沟通工具：考虑使用项目管理软件、在线协作工具或报告生成工具来支持项目的报告和沟通需求，成本计3000元。

3.5 时间资源

项目阶段和任务：根据项目的范围和目标，制定项目的时间计划，将项目分解为阶段、任务和子任务，并估算每个任务的持续时间。

里程碑和关键节点：确定项目的关键里程碑和关键节点，是项目进展的重要标志和时间点。

时间管理工具：考虑使用项目管理软件、甘特图或其他时间管理工具来帮助制定和跟踪项目的时间计划。

**风险管理计划**

4.1 风险识别及评估

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 说明 | 风险 |
| 1 | 企业信息 | 修改企业基本信息 | 高（误操作导致信息不准确或泄露敏感信息） |
| 2 | 备案上报 | 提供备案上报功能 | 中（数据遗漏或填报错误） |
| 3 | 数据填报 | 填报企业就业人数 | 低（填报数据错误或不实） |
| 4 | 数据查询 | 查询以往调查期数据状态 | 低（隐私泄露、查询权限） |
| 5 | 企业备案 | 查看各市已备案企业信息 | 低（备案信息泄露或被篡改） |
| 6 | 企业查询 | 按需要对备案企业进行查询 | 低（隐私泄露、查询权限） |
| 7 | 报表管理 | 审核上报的数据并汇总上报 | 高（错误数据的汇总和传播） |
| 8 | 数据修改 | 修改企业上报数据 | 高（恶意信息篡改和数据不真实） |
| 9 | 数据删除 | 删除历史数据 | 高（恶意信息篡改和数据不真实） |
| 10 | 数据退回 | 退回上报数据 | 中（恶意信息篡改和数据不真实） |
| 11 | 数据汇总 | 查询汇总表 | 中（数据汇总错误） |
| 12 | 数据导出 | 按报送期导出企业信息、企业报表等数据 | 低（导出授权和信息泄露） |
| 13 | 数据查询 | 对全省已创建用户进行条件查询 | 低（隐私泄露、查询权限） |
| 14 | 多维分析 | 用多维方式分析全省企业岗位变动情况 | 低（分析结果不准确或误导） |
| 15 | 图表分析 | 用图表方式分析全省企业岗位变动情况 | 低（分析结果不准确或误导） |
| 16 | 发布通知 | 发布、删除通知信息 | 中（发布虚假或误导性通知） |
| 17 | 系统管理 | 设置上报时限、管理用户、监控系统运行情况 | 高（系统运行异常、数据泄露或系统被攻击） |

4.2 风险应对策略

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 风险序号 | 风险说明 | 应对策略 |
| 1 | 修改企业基本信息导致信息不准确或泄露敏感信息 | 实施严格的权限管理和审核机制，限制修改权限，确保只有经过授权的人员可以进行信息修改，并加密敏感信息以确保安全性 |
| 2 | 备案上报中数据遗漏或填报错误 | 提供数据校验功能，确保数据的完整性和准确性。同时，加强培训和沟通，提高用户对备案上报流程和要求的理解，减少填报错误的可能性。 |
| 3 | 企业就业人数填报数据错误或不实 | 建立审核机制，对填报的数据进行核实和比对，确保数据的真实性和准确性。加强对填报人员的培训和监督，提高数据填报的质量和可靠性。 |
| 4 | 数据查询中隐私泄露或查询权限问题 | 实施严格的访问控制和权限管理，确保只有授权人员可以进行数据查询，并采取加密和脱敏等措施保护用户隐私。 |
| 5 | 企业备案信息泄露或被篡改 | 确保备案信息的存储和传输安全，采用加密和身份验证等措施，防止未经授权的访问和篡改。定期进行备案信息的备份和恢复测试，以保证信息的完整性和可靠性。 |
| 6 | 企业查询中隐私泄露或查询权限问题 | 实施严格的访问控制和权限管理，确保只有授权人员可以进行企业查询，并采取加密和脱敏等措施保护用户隐私。 |
| 7 | 报表管理中错误数据的汇总和传播 | 建立严格的数据审核机制，确保汇总的数据准确无误。加强对数据审核人员的培训和监督，提高数据审核的质量和准确性。 |
| 8 | 修改企业上报数据的恶意信息篡改和数据不真实 | 限制修改权限，确保只有经过授权的人员可以进行数据修改，并建立数据修改的审批流程和记录，以确保数据的真实性和可信度。 |
| 9 | 删除历史数据的恶意信息篡改和数据不真实 | 限制删除权限，确保只有经过授权的人员可以进行数据删除，并建立数据删除的审批流程和记录，以确保数据的完整性和可信度。 |
| 10 | 退回上报数据的恶意信息篡改和数据不真实 | 建立数据退回的审批和核实机制，确保只有经过授权的人员可以进行数据退回，并严格审核退回数据的真实性和准确性 |
| 11 | 数据汇总中数据汇总错误 | 建立数据汇总的审核机制，对汇总的数据进行核实和比对，确保数据的准确性和一致性。加强对汇总人员的培训和监督，提高数据汇总的质量和可靠性。 |
| 12 | 数据导出中导出授权和信息泄露 | 实施严格的访问控制和权限管理，确保只有授权人员可以进行数据导出，并采取加密和脱敏等措施保护数据的安全性。限制导出的范围和权限，避免敏感信息的泄露。 |
| 13 | 对全省已创建用户进行条件查询中隐私泄露或查询权限问题 | 实施严格的访问控制和权限管理，确保只有授权人员可以进行用户查询，并采取加密和脱敏等措施保护用户隐私。 |
| 14 | 用多维方式分析全省企业岗位变动情况中分析结果不准确或误导 | 确保分析算法和模型的准确性和可靠性，对数据进行合理的清洗和处理，避免错误和误导性的分析结果。进行验证和验证，确保分析结果与实际情况相符。 |
| 15 | 用图表方式分析全省企业岗位变动情况中分析结果不准确或误导 | 确保图表分析的数据来源准确可靠，对数据进行合理的处理和呈现，避免错误和误导性的分析结果。进行验证和验证，确保图表分析结果与实际情况相符。 |
| 16 | 发布虚假或误导性通知 | 实施严格的通知发布审核机制，确保只有经过授权和核实的通知才能发布。加强对通知发布人员的培训和监督，提高通知的准确性和可信度。 |
| 17 | 系统运行异常、数据泄露或系统被攻击 | 建立系统监控和安全防护机制，定期进行系统漏洞扫描和安全测试，及时更新和修补系统漏洞。加强对系统管理员的培训和监督，确保系统的稳定运行和安全性。 |

**沟通和协作机制**

5.1 沟通计划

沟通的目标和目的：明确沟通的目标是为了什么，以及达到何种效果。

沟通的参与者：确定需要参与沟通的人员，包括项目团队成员、项目管理层和相关利益相关者。

沟通的频率和方式：确定沟通的频率和方式，例如定期会议、电子邮件、即时消息工具等。

沟通的内容和格式：明确沟通的内容和所需的格式，以确保信息准确、清晰和易于理解。

沟通的渠道和工具：确定适合项目的沟通渠道和工具，例如项目管理平台、在线协作工具等。

沟通的评估和改进：定期评估沟通效果，并根据需要进行改进和调整。

5.2 协作工具

项目管理平台：提供任务管理、进度跟踪，使用Microsoft Project。

在线文档共享和协作工具：用于多人同时编辑和共享文档，使用Microsoft Office 365。

即时消息工具：用于实时沟通和快速交流，使用微信。

视频会议工具：用于远程会议和远程协作，使用腾讯会议。

文件存储和共享工具：用于存储和共享项目文件，使用git。

5.3 冲突解决机制

通和协商：鼓励各方通过开放和诚实的沟通来解决冲突，寻找共同的解决方案。


第三方中介人：如果冲突无法通过沟通和协商解决，可以引入一个中立的第三方来协助解决冲突。

引入项目管理层：对于复杂或严重的冲突，可以寻求项目管理层的参与和支持，以制定适当的解决方案。

约定冲突解决程序：在项目开始阶段，可以与团队成员一起制定冲突解决程序，明确解决冲突的步骤和责任，以便在发生冲突时能够迅速有效地处理。

**计划进度明细**

计划进度导图：



项目进度计划表：

